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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 06 » апреля 2026 г. № 49                                                      п. Караваево

О проведении мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Караваевского сельского поселения в 2026 году

          В целях активизации работ по благоустройству и приведения территорий населенных пунктов Караваевского сельского поселения в соответствие с Правилами благоустройства территории Караваевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, утвержденными решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 29.07.2022г. № 27-4 (далее по тексту- Правила благоустройства),  
	администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести месячники по благоустройству территории в населенных пунктах сельского поселения:
- весенний -  с 07 апреля по 7 мая;
- осенний -  с 20 сентября по 20 октября 2026 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения месячников по благоустройству территории (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Караваевского сельского поселения на период апрель — ноябрь 2026 года (приложение №2).
4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, частным предпринимателям, председателям садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов организовать субботники по уборке прилегающих территорий и обеспечить их содержание в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
5. Запретить сжигание бытового мусора в черте населенных пунктов на территории Караваевского сельского поселения.
6. Старостам населенных пунктов, управляющим компаниям совместно с председателями Советов многоквартирных домов, владельцам индивидуальных жилых домов организовать субботники по уборке и благоустройству улиц и придомовых территорий, согласовать их проведение с администрацией поселения.
7. МКУ «ЦБ администрации Караваевского сельского поселения» предусмотреть выделение денежных средств на мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов поселения.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Караваевский вестник» и на официальном сайте администрации Караваевского сельского поселения.


 Глава Караваевского сельского поселения                                   О.Е. Теребрина


Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Караваевского сельского поселения
№ ____ от ___ ______ 2026 года


СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению месячников по благоустройству на территории Караваевского сельского поселения.

 Председатель рабочей группы:
Серенков А.А. – заместитель главы администрации Караваевского сельского поселения,
Члены рабочей группы:
Розова О.В. –директор МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»;
Полозов С.А.– проректор по АХЧ и строительству ФГУ ВПО КГСХА (по согласованию);
Забабурина Н.Н. – заместитель директора Караваевской средней школы (по согласованию);
Урвалов С.В.-мастер МУП «Коммунсервис»;
СоловьеваТ.Б -главный специалист администрации Караваевского сельского поселения;
Истомина Н.В.- начальник отдела по общим и юридическим вопросам администрации Караваевского сельского поселения;
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Костромскому району (по согласованию);





[bookmark: _GoBack]Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Караваевского сельского поселения
№ __ от __  ______ 2026 года

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству территории на Караваевского сельского поселения

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	          1.Организационные             мероприятия

	1.1
	Провести расширенное заседание Совета при главе администрации поселения с приглашением руководителей предприятий и учреждений п. Караваево, независимо от форм собственности, старост, частных предпринимателей, председателей гаражных кооперативов, НСТ по вопросу организации акции и мероприятий по благоустройству.
	До 10 апреля
	Глава администрации
О.Е. Теребрина

	1.2
	Составить график проведения субботников у многоквартирных жилых домов.
	До 10 апреля
	Управляющие компании, МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
рабочие по трудовому договору.

	1.3
	Выделить автотранспорт к жилым домам на время проведения субботников
	По графику
субботников
	Руководители управляющих компаний

	1.4
	Проводить заседания рабочей группы с целью контроля за проведением работ по благоустройству и акции
	Апрель-май-1 раз в 5 дней,  июнь-август –1 раз в месяц, октябрь- 1 раза в 10 дней
	Зам. главы
Администрации
А.А.Серенков

	2. Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

	2.1
	Снос аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев
	Февраль - апрель
	Управляющие компании, МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
рабочие по трудовому договору

	2,2
	Побелка деревьев 
	Апрель -май
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
рабочие по трудовому договору

	2.3
	Организовать субботник по уборке:
-дворовых территорий, улиц, индивидуальных домов,
-закрепленных территорий предприятий и учреждений,
-у торговых точек.
	Согласно графика
	 Управляющие компании, старосты, руководители учреждений и предприятий, частные предприниматели, владельцы домов.

	2.4
	Организовать субботники по уборке территорий мест общего пользования
	До 05 мая
	Администрация поселения, МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»

	2.5
	Организовать уборку территории кладбища в д. Поддубное
	Май--июнь
	Администрация поселения, МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»

	2.6
	Подсадка деревьев по улицам поселка
	Май
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
школа, жители

	2.7
	Провести конкурс «Малая Родина»
	  20 мая- 20 июля
	Экспертная комиссия

	2.8.
	Обустройство клумб на территории п. Караваево
	Май
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
рабочие по трудовому договору, жители поселка

	2.9
	Работы по благоустройству придомовых территорий МКД, (формирование современной городской среды)
	Май - сентябрь
	Администрация Караваевского сельского поселения

	2.10
	Ремонт уличного освещения
	По мере необходимости
	Администрация Караваевского сельского поселения

	2.11
	Ремонт малых форм на детских площадках                  п. Караваево
 
	Май-июнь
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
жители п. Караваево,
молодежные бригады по благоустройству, администрация поселения

	2.12
	Ликвидация стихийных свалок
	По мере выявления
	Администрация Караваевского сельского поселения, МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»

	2.13
	Проведение акарицидных обработок мест массового пребывания населения 
	апрель-май
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
Руководители организаций.

	2.14
	Мероприятия по борьбе с сорной растительностью (борщевик Сосновского)
	апрель-май
	Администрация Караваевского сельского поселения,
МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»
Руководители организаций, собственники земельных участков

	2.15
	Окашивание территорий и мест общего пользования
	по необходимости
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево»,
рабочие по трудовому договору, жители поселка, управляющие компании, собственники земельных участков

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.16
	Ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок для сбора ТКО
	постоянно
	МКУ «Служба по АХД поселка Караваево», собственники площадок.

	2.17
	Проведение контроля соблюдения правил благоустройства на территории Караваевского сельского поселения должностным лицом администрации поселения, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. 
	постоянно
	начальник отдела по общим и юридическим вопросам администрации Караваевского сельского поселения
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